新“规范”学习心得体会

白下区四方巷危旧房改造地块经济适用住房项目监理部   王诚强

通过对新监理规范的学习和省监理协会徐主任的辅导，对照《江苏省建设工程监理现场用表》（第五版），现将本人学习心得整理如下：

一、2013版监理规范（以下简称《规范》）对2000版监理规范修订的主要内容。

1、《规范》（总则）1.0.3中，实施建设工程前，建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位进行监理，并以书面形式签订工程监理合同。新的监理合同样本已发布，但省内还暂未实施，《规范》实施后，监理合同将要按照新的监理合同样本，与建设单位签订监理合同。

2、《规范》（总则）1.0.3中，明确了监理合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的业务、违约责任等，比2000版监理规范要求详细。同时《规范》中明确“相关服务”的内涵是勘探、设计、保修阶段的监理服务。替代了较难界定的所谓“建设工程全过程监理”的术语。工程监理就指施工阶段的监理，如有“相关服务”要求，必须在合同中明确。

3、《规范》（总则）中增加了1.0.6条，“实施建设工程监理的主要依据”，共三条，即1、法律法规及工程建设标准；2、建设工程勘探设计文件；3、建设工程监理合同及其他合同文件。非常明确地要求在监理过程中的一切监理活动就依照这三条执行。

4、《规范》（总则）中增加1.0.7条，“建设工程监理应实行总监理工程师负责制”，对应（术语）中有关总监代表和专业监理工程师资格条件的放宽，明确了总监理工程师在工程监理中的重要性。

5、《规范》（总则）1.0.9中要求，“工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展工程监理”，2000版中是“公平、独立、自主地开展监理工作，维护建设单位及施工单位的合法利益”。我认为，去掉“自主”二字，隐喻了监理单位是建设单位委托的，处理纠纷时要较多考虑到建设单位的利益，与工程监理现状情况相吻合。

6、《规范》（术语）中2.0.2中，在三控制、两管理、一协调后增加“并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动”，将建设工程安全生产管理责任给出了权威的表述，明确了安全生产管理是监理工作的法定责任。

7、《规范》（术语）中2.0.7中，总监理工程师代表由总监理工程师授权即可，而2000版中要求总监理工程师代表首先需经监理单位法人代表同意。《规范》中具体明确了总监代表及专业监理工程师的资格要求，对比2000版中要求总监代表及专业监理工程师必须是注册监理工程师的要求有所放宽，体现了监理行业中要大量吸收建筑行业中专业人才来充实监理队伍，提高监理从业人员的素质，若把监理人员资格要求的太高，反而招揽不来人才，造成目前监理行业人员素质整体较低的尴尬局面。

8、《规范》（术语）中2.0.21中明确“监理日志”不同于监理日记，要求我们每个项目监理部在实施建设工程监理的过程中，必须有一本汇总工程每日总体情况的文字记录，由专人每天负责汇总记录。7.2.2条中明确监理日志五条主要内容，具体操作性强。

9、《规范》（项目监理结构）3.2.2中规定了总监理工程师不得委托总监理工程师代表的事项，共八条，老规范中只有五条，这体现了对总监代表资格要求“松绑”后，从而总监委托内容有所“收窄”。

10、《规范》（项目监理结构）3.2.3专业监理工程师职责中增加“处置发现的质量问题和安全事故隐患”，体现了专业监理工程师也要履行法定的安全职责。

11、《规范》（项目监理结构）3.3.2中再次提出“配备满足项目监理机构工作需要的常规检测设备和工器具”，这体现了工程检测对监理工作的重要性，要求我们项目监理部要配备常规检测设备和工器具，监理人员要学会其使用方法，这是做好平行检验工作的基础。

12、《规范》（监理规划及监理实施细则）4.3.1，增加了“危险性较大的分部分项工程”，应编制监理实施细则，再次体现了安全工作的重要性。我们监理人员要提前识别出工程中的危险源，及时要求施工单位提前做好安全预防工作。

13、《规范》（工程质量、造价、进度控制）5.1.3-4中，明确区分了工地例会和监理例会的概念，凡是建设单位主持召开的就是工地例会，监理单位主持召开的就是监理例会。会议纪要均由项目监理部整理，与会各单位代表会签。

14、《规范》（工程质量、造价、进度控制）章节中的内容，比2000版要求更明确、更仔细，体现了新规范更具有指导性和可操作性。

15、《规范》（工程变更、索赔及施工合同争议处理）6.2.2中，与2000版相比，签发停工令的情况同样是五条，但新规范更加明确在施工单位未按设计图纸施工、违反强制性标准的情况下应签发停工令。

16、《规范》（监理文件资料管理）强调宜采用信息技术进行监理文件资料管理。对监理文件资料、监理日志、监理月报、监理工作总结均有程度不同的修订。

17、《规范》（设备采购与设备监造）强调人员配备与责、权、利统一。

18、《规范》增加了（相关服务）章节，明确相关服务所包含的内容，并对其要求进行详细规定。

二、对照2013版监理规范内容，《江苏省建设工程监理现场用表》（第五版）的变化情况。

1、江苏省第五版监理现场用表，将A类表变为监理单位用表，B类表变为施工单位用表，C类表变为通用表。

2、第四版监理用表共15张，而第五版监理用表共17张，增加了总监任命书、开工令、复工令，减少了监理工程师联系单。

3、工程开工令可由监理单位发，也可由建设单位发，这说明当前还存在一些工程暂未满足开工要求，但由于种种原因，建设单位要求必须开工时，可由建设单位自己发开工令，体现了表式制定符合建设工程现实状况。

4、第五版监理用表中旁站记录表，取消了承包单位签字栏，避免监理旁站记录中出现对施工单位不利的词语，施工单位不肯签字，体现监理工作的独立性。

5、第五版监理用表中，要求需总监理工程师签字的部分，今后还需加盖总监执业印章，这进一步体现了（总则）1.0.7条，“建设工程监理应实行总监理工程师负责制”的精神。

6、第四版中施工单位用表共22张，第五版中施工单位用表共20张，将第四版中工序质量报验单和工序质量报验单（通用单）合为工程质量报验表，施工单位在填表时要注意，报验表上要填写具体的检验批/分项工程名称，还要将附件的类型在表式进行选择或填写。

7、第五版监理用表取消工程安全防护措施费使用计划报审表。

8、取消施工安全专项方案报审表，可采用B类表中B.0.1表式。

9、第五版监理用表增加施工实验室报审表，这就要求达到一定规模的工程，现场需建立实验室，监理按表式要求的内容进行检查、核对。而在以往的施工过程中，一般都是外委实验室，监理只对资质等级和试验范围进行核对，而对其它要求无法核对，这是监理工作的簿弱环节。

10、减少工程变更单，采用C类表中C.0.2。

11、第五版监理用表将分部（子分部）报验、单位工程竣工报验分开，这更能体现分部（子分部）验收、单位工程验收要求的不同性，验收范围的不同性。

12、第五版监理用表对部分表式内容进行变动，增加建设单位签字栏，体现了建设单位应加强对现场管理的力度。

13、第五版监理用表将C类表变为通用表，各参建单位都可使用，减少不同表式的繁琐情况。

2014.03.12